Виконання проектів переможців ГБ у 2018 році (станом на 01.04.2018) Дарницького району міста Києва

| Найменування головного розпорядника відповідального за виконання проекту | ID проекту | Назва проекту | Автор | Знайомство Автора з контактними особами | Підготовка плану дій з реалізації | Узгодження плану дій з Автором проекту |  | Підготовка тендерної документації |  | Проведення тендерної закупівлі | Початок реалізації | Додаткові стадії із чіткими термінами/проблемами в ході реалізації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дарницька РДА | № 86 | «Спорт майданчик Слов’янської гімназії» | Сальник Анатолій Сергійович | 22.03.18 | виїзд на об’єкт, погодження переліку та місця виконання робіт, згідно кошторису | 02.04.18 виїзд на об’єкт, погодження переліку та місця виконання робіт, згідно кошторису |  |  |  | травень | червень |  |
| Дарницька РДА | № 421 | «Взаємодія: «Реконструкція стадіонів шкіл № 127 та № 289» | Ярмоленко Юлія Олександрівна | 15.02.18 | виїзд на об’єкти, погодження місця виконання робіт, згідно кошторису | 19.02.18 проведено виїзд на об’єкт, погоджено перелік та місце виконання робіт, згідно кошторису |  | коригування кошторису, в частині видів робіт, та місця виконання робіт |  | квітень-травень | травень |  |
| Дарницька РДА | № 498 | «Скандинавська гімназія – спорт для всіх» | Сальник Анатолій Сергійович | 22.03.18 | виїзд на об’єкт, погодження місця виконання робіт, згідно кошторису | 02.04.18 виїзд на об’єкт, погодження переліку та місця виконання робіт, згідно кошторису |  |  |  | травень | червень |  |
| Дарницька РДА | № 544 | «Огорожа для Слов’янської гімназії» | Солонинка Мар’яна Любомирівна | 22.03.18 | виїзд на об’єкти, п місця виконання робіт, згідно кошторису | 02.04.18 виїзд на об’єкт, погодження переліку та місця виконання робіт, згідно кошторису |  |  |  | травень | червень |  |
| Дарницька РДА | № 399 | Реконструкція амфітеатру в парку ім. Воїнів-інтернаціоналістів | Шарм Олександра Леонідівна | проведено 2 зустрічі з авторами та співавторами проекту | підготовлено план дій | узгоджено план дій з авторами проекту |  | визначено перелік будівельних робіт, який опрацьовується спільно з будівельними організаціями для підготовки кошторисної документації в АВК-5 |  |  |  |  |
| Дарницька РДА | №654 | Мультимедійний комп’ютерний центр «ключ до успіху » Гімназія №237 | Кізленко Марія Андріївна | 15.02.18 | узгодження придбання товарів згідно Державного класифікатору | узгодження придбання товарів (асортимент, технічні характеристики ,марки, вид) | березень 2018 |  | квітень |  | квітень |  |
| Дарницька РДА | №662 | «Ключ до успіху» -інтерактивні шкільні класи Гімназії № 237 | Кізленко Марія Андріївна | 15.02.18 | узгодження придбання товарів згідно Державного класифікатору | узгодження придбання товарів (асортимент, технічні характеристики, марки, вид) | березень 2018 |  | квітень |  | квітень |  |